QA-L01 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROYECTO

Código: QA-L01

Duración: 4 horas

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146 - Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.

Objetivo: Realizar un diagnóstico técnico del proyecto formativo con el fin de identificar el estado actual del software, los riesgos existentes, el nivel de avance y las acciones necesarias para iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Resultados Esperados

Al finalizar el laboratorio cada equipo deberá:

- Conocer el estado real del proyecto.

- Identificar fortalezas y debilidades.

- Detectar riesgos.

- Identificar deuda técnica.

- Elaborar un informe diagnóstico.

- Definir prioridades para las pruebas.

Contexto

La empresa de desarrollo ha solicitado al equipo de QA iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, antes de construir el Plan Maestro de Pruebas, es necesario conocer el estado real del software.

Como nuevo equipo QA deberán realizar una auditoría inicial del proyecto.

Contextualización del proyecto

Realizar la contextualización del proyecto siguiendo los siguientes ítems:

- Nombre del proyecto: GuramaOnline

- Problema que resolver: GuramaOnline fue diseñado para ayudar a la empresa Gurama la cual no tiene un sistema de control de inventarios y pedidos, debido a que estos mismo se llevan registrados en un cuaderno o por whatsapp, lo que genera retrasos, pedidos mal hechos y stock mal gestionado, lo que puede generar pérdidas o insatisfacción en los clientes.

- Objetivo: Darle a Gurama un sistema web en el cual pueda gestionar los pedidos de sus clientes, llevar un mejor control de su inventario y gestionar sus pedidos más fácilmente.

- Usuarios: Cliente, administrador y trabajador.

- Arquitectura:

- Móvil (Flutter): Clean Architecture + Feature-First

- Frontend Web (React): Arquitectura Basada en Componentes + Context API

- Backend (NestJS): Arquitectura en Capas (Controller-Service) y Modular

- Tecnologías utilizadas: Flutter para móvil, nestjs para el backend y react + vite para el frontend, github para control de versiones.

Sección 1. Organización del Repositorio GitHub

| Criterio | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe organización en GitHub | X |  |  |
| El nombre de los repositorios es consistente | X |  |  |
| Existe README.md | X |  |  |
| Existe licencia |  | X |  |
| Existe .gitignore | X |  |  |
| Se utilizan ramas (main, develop, feature) | X |  |  |
| Existen Pull Request | X |  |  |
| Se utilizan Issues |  | X |  |
| Se utiliza GitHub Projects |  | X |  |
| La estructura del repositorio es organizada | X |  |  |

Sección 2. Estado del Backend

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Proyecto ejecuta correctamente | Terminado | Se encuentra en fase de pruebas para la identificación de errores y bugs. |
| Arquitectura por capas (Controllers, Services, Models, Routes) | Terminado | Se necesita actualizar la lógica de algunos Services ya que no cumplen con la funcionalidad en su totalidad. |
| ORM implementado correctamente | Terminado |  |
| Relaciones entre entidades | Terminado |  |
| CRUD completo | Terminado |  |
| Validaciones | En proceso | Aún se trabaja en las pruebas para la corrección de errores. |
| Autenticación JWT | Terminado |  |
| Roles y permisos | Terminado |  |
| Manejo de errores | Terminado |  |
| Variables de entorno (.env) | Terminado |  |
| Documentación de la API (Postman/Swagger) | Terminado | Postman terminó su periodo gratuito y eliminó toda la colección. Se cuenta únicamente con swagger |

Sección 3. Estado del Frontend

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| La aplicación inicia | Terminado |  |
| Navegación correcta | Terminado |  |
| Responsive | Terminado |  |
| Consumo API | Terminado |  |
| Manejo de errores | Terminado | Algunos de los mensajes son muy generales. Se deben hacer más específicos. |
| Autenticación | Terminado |  |
| LocalStorage | Terminado |  |
| Componentes reutilizables | Terminado |  |
| Accesibilidad básica | Terminado |  |

Sección 4. Estado de la Aplicación Móvil

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Compila | Terminado |  |
| Navegación | Terminado |  |
| Login | Terminado |  |
| Consumo API | Terminado |  |
| Persistencia | Terminado |  |
| Responsive | Terminado |  |

Sección 5. Base de Datos

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Modelo Relacional | Terminado | Requiere actualización. |
| Normalización | Terminado | Requiere actualización. |
| Llaves Primarias | Terminado |  |
| Llaves Foráneas | Terminado |  |
| Integridad Referencial | Terminado |  |
| Scripts DDL | Terminado |  |
| Scripts DML | Terminado |  |
| Datos de prueba | Terminado |  |

Sección 6. Variables de Entorno

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Archivo .env | Terminado |
| Variables documentadas | En proceso |
| Claves sensibles protegidas | Terminado |
| Configuración correcta | Terminado |

Sección 7. Documentación

| Documento | Existe | Actualizado |
| --- | --- | --- |
| RF | SI | Si |
| RNF | SI | SI |
| Casos de Uso | Si | Si |
| BPMN | SI | Si |
| MER | Si | No |
| Modelo Relacional | Si | No |
| Diccionario de Datos | Si | No |
| Historias de Usuario | Si | Si |
| Arquitectura | Si | Si |

Sección 8. Manuales

| Manual | Existe | Estado |
| --- | --- | --- |
| Usuario | No | En proceso |
| Técnico | No | En proceso |
| Instalación | No | En proceso |
| API | No | En proceso |

Sección 9. Calidad

| Documento | Existe |
| --- | --- |
| Plan Maestro | No |
| Casos de Prueba | Si |
| Registro de Bugs | Si |
| Matriz de Riesgos | No |
| Matriz de Trazabilidad | Si |
| Dashboard QA | No |

Sección 10. Seguridad Básica

| Aspecto | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Contraseñas cifradas | X |  |  |
| JWT | X |  |  |
| Roles | X |  |  |
| Validaciones Backend | X |  |  |
| Validaciones Frontend | X |  |  |
| Protección rutas | X |  |  |
| Variables sensibles protegidas | X |  |  |

Sección 11. Arquitectura

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Arquitectura definida | Si |
| Diagrama actualizado | No |
| Separación por capas | Si |
| API desacoplada | Si |
| Persistencia | Si |
| Escalabilidad | Si |

Sección 12. Hallazgos

Fortalezas

- El sistema responde correctamente en cada una de sus funciones para la cual fue diseñado

- Se trabaja en unión para la corrección de los bugs encontrados en las pruebas

Debilidades

- Postman perdió la colección y solo queda Swagger

- validaciones del backend aún en proceso

- mensajes de error del frontend muy genéricos

- variables de entorno no documentadas.

Riesgos

- Algunas funcionalidades del sistema no funcionan como deberían, lo que retrasa las pruebas de unitarias y de integración.

Recomendaciones

- documentar variables de entorno en README

- Actualizar diagramas y modelos

- Revisar que las funcionalidades que faltan sean implementadas

Sección 13. Calificación del Proyecto

| Área | Puntuación |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub | 8/10 |
| Backend | 9/10 |
| Frontend | 10/10 |
| Mobile | 10/10 |
| Base de Datos | 10/10 |
| Documentación | 8/10 |
| Seguridad | 10/10 |
| QA | 9/10 |
| Arquitectura | 10/10 |
| Total | 84/90 |

Nivel de madurez

- 81–90: Excelente

- 71–80: Bueno

- 61–70: Aceptable

- 51–60: Requiere mejoras

- Menos de 51: Crítico