TALLER QA-T03

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO QA

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146

Duración: 4 horas

Modalidad: Trabajo colaborativo

Objetivo: Organizar el equipo de aseguramiento de la calidad del proyecto, definiendo roles, responsabilidades, canales de comunicación, herramientas y plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de QA durante el trimestre.

Contexto

La empresa ha decidido crear un Departamento de Quality Assurance para garantizar la calidad del software antes de su implantación.

Cada equipo deberá organizar su área de QA, asignando responsabilidades y estableciendo la forma en que trabajará durante el resto del proyecto.

Actividad 1. Diagnóstico del equipo

Respondan las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos integrantes tiene el equipo?

R: El equipo cuenta con 3 integrantes.

- ¿Qué fortalezas tiene cada integrante?

  - Camila: soy organizada y tengo facilidad para estructurar y documentar el trabajo del equipo, suelo crear archivos para distribuir qué corresponde a cada integrante, lo que facilita el seguimiento de tareas, además tengo atención al detalle por lo que suelo revisar todos los entregables para garantizar que la información sea coherente entre los distintos documentos para así evitar inconsistencias o datos desactualizados y soy creativa, aportó ideas para resolver problemas de forma alternativa y mejorar la presentación y claridad de los documentos del proyecto.

  - Evelyn: Soy paciente y flexible teniendo la capacidad de adaptarme a cualquier tarea asignada, tengo una buena escucha activa por lo que comprendo rápidamente la información para poder desarrollar las tareas que me asignen.

  - Reinel: Soy una persona que siempre está dispuesta a ayudar y aportar en el grupo, siempre responsable con las actividades y responsabilidades que se me son asignadas, siempre estoy dispuesto y doy la mejor actitud y disposición para cada proceso y actividad.

- ¿Quién tiene mayor experiencia en:

  - Desarrollo Frontend.

  - Desarrollo Backend.

  - Base de Datos.

  - Aplicaciones móviles.

  - Documentación.

  - Pruebas de software?

- ¿Qué conocimientos necesitan fortalecer para desempeñar actividades de QA?

R: Como equipo necesitamos reforzar principalmente conocimientos técnicos específicos de QA, como técnicas de diseño de casos de prueba y el uso de GitHub Issues/Projects para la gestión y seguimiento de defectos. También debemos profundizar en los conceptos y métricas de la norma ISO/IEC 25010 para poder justificar mejor nuestras evaluaciones de calidad.

Actividad 2. Definición de roles

Asignen un rol principal a cada integrante.

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Camila Mahecha | QA Lead | Liderar y coordinar al equipo, definiendo el Plan Maestro de Prueba. Asignar y supervisar tareas entre los integrantes, validando la coherencia general de los archivos antes de la entrega. Representar al equipo en las reuniones de socialización y sustentación. |
| Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | QA Analyst | Analizar los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del proyecto; diseñar los casos de prueba a partir de las historias de usuario asignadas, construir y mantener la matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba. |
| Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | QA Tester | Ejecutar los casos de prueba diseñados según lo planificado, registrar los resultados de ejecución (pasa/falla) y reportar los defectos encontrados en el reporte de bug. |
| Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Responsable de Evidencias | Recopilar y organizar las evidencias de las pruebas, asegurar que cada caso de prueba y cada característica evaluada de la ISO/IEC 25010 cuente con evidencia soportante almacenada en el repositorio. |
| Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Responsable de Documentación | Mantener actualizados los documentos del proyecto (RF, RNF, Casos de Prueba, Matriz de Trazabilidad, entre otros) para asegurar la coherencia y el formato entre todos los archivos y consolidar las actas y entregables finales del taller. |

Nota: Si el equipo tiene menos integrantes, una persona podrá asumir más de un rol.

Actividad 3. Funciones del equipo QA

Relacionen cada actividad con el rol responsable.

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Elaborar Plan Maestro de Pruebas | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Diseñar Casos de Prueba | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Ejecutar pruebas funcionales | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Registrar defectos | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Elaborar informes | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Gestionar evidencias | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Actualizar documentación QA | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha |
| Presentar resultados al instructor | Camila Mahecha |

Actividad 4. Matriz RACI

La matriz RACI es una herramienta de gestión del proceso de calidad, no de pruebas. Ayuda a que el proceso de QA sea organizado, repetible y controlado. Un buen plan de calidad suele incluir una matriz RACI para dejar definidas las responsabilidades de todos los involucrados.

Como conclusión, podemos afirmar que la matriz RACI no mejora la calidad del software directamente; mejora la calidad del proceso, y un proceso bien gestionado aumenta significativamente la probabilidad de entregar un software de calidad.

Completen la siguiente matriz.

| Actividad | Responsable (R) | Aprueba (A) | Consulta (C) | Informa (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Camila Mahecha | Equipo QA | Equipo QA |
| Casos de Prueba | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Camila Mahecha | Equipo QA | Equipo QA |
| Ejecución de pruebas | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Camila Mahecha | Equipo QA | Equipo QA |
| Registro de Bugs | Evelyn Cardenas Reinel Loaiza Camila Mahecha | Camila Mahecha | Equipo QA | Equipo QA |
| Informe Final | Camilla Mahecha | Camila Mahecha | Equipo QA | Equipo QA |

Actividad 5. Herramientas de trabajo

Seleccionen las herramientas que utilizarán durante el trimestre.

| Herramienta | Seleccionada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| GitHub |  |  |
| GitHub Projects |  |  |
| GitHub Issues |  |  |
| Postman |  |  |
| Draw.io |  |  |
| Google Drive |  |  |
| Google Meet |  |  |
| Discord / Teams |  |  |
| Otra |  |  |

Actividad 6. Flujo de trabajo QA

Construyan el flujo de trabajo que seguirá el equipo.

Ejemplo:

- Requisito aprobado

- Plan Maestro de Pruebas

- Diseño de Casos de Prueba

- Ejecución de Pruebas

- Registro de Defectos

- Corrección

- Repruebas

- Cierre de la incidencia

Cada equipo podrá adaptar este flujo a su proyecto.

Flujo de trabajo QA:

Nuestro equipo adaptó el flujo de la siguiente manera:

- Requisito aprobado (RF/RNF documentado en docs/).

- Elaboración del Plan Maestro de Pruebas (carpeta qa/Plan Maestro).

- Diseño de Casos de Prueba a partir de las HU (repartidos entre los integrantes, carpeta qa/Casos Prueba).

- Ejecución de Pruebas funcionales y de API (con apoyo de swagger) y registro de resultados.

- Registro de Defectos en GitHub Issues y en el Reporte de Bugs (carpeta qa/Bugs).

- Corrección del defecto por el responsable del módulo afectado.

- Repruebas del caso de prueba afectado, verificando la corrección.

- Cierre de la incidencia y actualización de la evidencia (carpeta qa/Evidencias) y de la matriz de trazabilidad.

Actividad 7. Normas del equipo

Definan mínimo diez acuerdos de trabajo.
Ejemplos:

Todos los defectos deberán registrarse.

Ningún caso de prueba podrá ejecutarse sin revisión.

Toda evidencia deberá almacenarse en GitHub.

Las reuniones iniciarán puntualmente.

Las decisiones importantes quedarán documentadas.

Normas del equipo

- Cada cambio debe ser informado al equipo.

- Las decisiones de cambios importantes deben ser consultadas con el equipo.

- Todos los commits deben estar redactados de manera corta y clara.

- Todo archivo terminado se pasará a la carpeta de versiones y cualquier cambio adicional se realizará en el archivo base.

- En cada reunión se acordará un tiempo de entrega de cada documento.

- En la primera reunión se acordará el cronograma de las próximas reuniones.

- En caso de editar un documento que no fue tratado previamente en una reunión, se deberá avisar al equipo para su revisión antes de subirlo a la carpeta de versiones.

- Todos los bugs o errores detectados se deben documentar e informar al equipo.

- Ningún bug o defecto se dará por solucionado o arreglado sin la aprobación del líder QA.

- Ningún cambio de código se le hará merge sin la aprobación del equipo.

Actividad 8. Organización del repositorio QA

Diseñen la estructura del repositorio QA que utilizarán durante el trimestre.

A continuación te dejo un ejemplo, pero también puedes leer el documento organización del repositorio que te compartí en el material de trabajo.

Ejemplo:

proyecto-qa/

├── 01_Plan_Maestro_Pruebas/

├── 02_Casos_de_Prueba/

├── 03_Matriz_Trazabilidad/

├── 04_Registro_Bugs/

├── 05_Evidencias/

├── 06_Informes/

├── 07_Metricas/

├── 08_Presentaciones/

└── README.md

Expliquen la finalidad de cada carpeta.

R: La estructura elegida fue Monorepo, dado que permite mantener en un único repositorio tanto el código fuente (frontend, backend, mobile y bd) como toda la documentación del proyecto y del QA (requisitos, casos de prueba, bugs, etc). Esto reduce la complejidad al gestionarlo, lo cual es ideal para un equipo pequeño como el nuestro, al no requerir coordinar múltiples repositorios ni permisos separados.

proyecto-adso/

├── docs/   -------------> Documentación general del proyecto (no exclusiva de QA)

|       ├── RF   ----------------------------> Plantilla con los requisitos funcionales del sistema

|       ├── RNF   -------------------------> Plantilla con los requisitos no funcionales del sistema

|       ├── Casos de Uso   -------------> Diagrama de los casos de uso

|       ├── BPMN   -----------------------> Diagramas de procesos de negocio

|       ├── DER     ------------------------> Diagrama entidad-relación de la base de datos

|       ├── Diccionario BD---------------> Html con la descripción de tablas y campos de la BD

|       └── Manuales   ------------------> Plantilla con los manuales

|

├── frontend/  -------------> Código fuente de la interfaz de usuario

|

├── backend/  -------------> Código fuente de la lógica de negocio y API

|

├── mobile/  -------------> Código fuente de la aplicación móvil

|

├── database/ ----------->Scripts de creación, migración y carga de la base de datos

|

├── qa/  --------------------> Carpeta con todos los archivos del QA

|       ├── Plan Maestro  ---------> Plan Maestro de Pruebas del proyecto

|       ├── Casos Prueba  --------> Casos de prueba diseñados a partir de las HU/RF

|       ├── Bugs  --------------------> Plantillas con registro y reporte de defectos encontrados

|       ├── Evidencias  ------------> Capturas y vídeos de resultados que soportan las prueba

|       └── Métricas  ---------------> Indicadores de calidad y avance de pruebas

|

├── docker/  --------------------> Archivos de configuración para despliegue en contenedores

|

├── .github/  --------------------> Configuración de automatizaciones del repositorio, como

|                                                 plantillas para reportar errores o tareas (con issues).

|

└── README.md  -------------> Descripción general del repo e instrucciones de uso

Actividad 9. Simulación de una reunión QA

Cada equipo realizará una reunión de máximo 15 minutos.

Durante la reunión deberán:

- Presentar la organización del equipo.

- Explicar los roles asignados.

- Mostrar el flujo de trabajo.

- Presentar la estructura del repositorio QA.

- Definir las primeras actividades que ejecutarán.

Un integrante actuará como QA Lead y dirigirá la reunión.

Actividad 10. Reflexión

Respondan:

- ¿Qué ventajas tiene asignar roles dentro del equipo?

R: Asignar roles permite que cada integrante sepa exactamente qué se espera de él, evitando la duplicación de esfuerzos y los documentos incompletos o vacíos. Además, facilita el seguimiento del avance, hace más ágil la comunicación (se sabe a quién consultar según el tema) y mejora la calidad del entregable final, ya que cada actividad tiene un responsable claro que garantiza su cumplimiento.

- ¿Qué riesgos existen si nadie tiene responsabilidades definidas?

R: Sin responsabilidades definidas se corre el riesgo de que tareas críticas queden sin hacer porque cada integrante asume que otro se encargará. Esto genera retrasos, defectos sin corregir, evidencias incompletas y falta de trazabilidad entre requisitos y pruebas, lo que finalmente reduce la calidad del producto y dificulta identificar quién debe responder por un error.

- ¿Cómo contribuirá esta organización a mejorar la calidad del proyecto?

R: Al tener roles, flujo de trabajo y una matriz RACI definidos, el proceso de QA se vuelve organizado, repetible y controlado, esto no mejora la calidad del software de forma directa, pero sí mejora la calidad del proceso que lo produce, y un proceso bien gestionado aumenta la probabilidad de detectar más defectos, cumplir con los requisitos y entregar un software de mejor calidad al cliente.

Integración ética de IA

Podrán utilizar IA para proponer ideas sobre organización de equipos o funciones de QA, pero:

- La distribución de roles deberá basarse en las capacidades reales de los integrantes.

- No se permite asignar funciones únicamente porque la IA las sugiera.

- Toda decisión deberá justificarse por el equipo.

Evidencias a entregar

Cada equipo entregará:

- Diagnóstico del equipo.

- Asignación de roles.

- Matriz RACI.

- Flujo de trabajo QA.

- Normas del equipo.

- Estructura del repositorio QA.

- Acta de la reunión QA (una página con asistentes, acuerdos y compromisos).

Criterios de evaluación

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Organización y asignación de roles | 25% |
| Matriz RACI correctamente elaborada | 20% |
| Flujo de trabajo QA | 20% |
| Organización del repositorio QA | 20% |
| Participación y argumentación | 15% |